赵阳:

本周工作:

完成软件开发计划书3组织安排,4实施计划(除甘特图)

遇到问题:

4.3工作流程和任务分解,4.4工作量的预估均需功能点,周日讨论出功能点后补充这两部分

下周计划：

1. 完成1.1背景-1.4参考资料
2. 完成2.1,2.2两个总体工作图并新增3个流程图，3讨论区用例图

罗晓彤

本周工作

完成软件开发计划书 6 基本预算 4 甘特图制作和日期调整

下周工作：

1. 完成软件开发计划书 2.3、2.4
2. 完成软件开发计划书工作产品规模估计和工作量估计

3、2.1更改、新增3个流程图，更改2.3、2.4

沈家琪：

本周工作：

完成软件计划开发书8专题计划要点。

下周计划：

1. 完成需求规格说明书的5目标系统界面与接口需求、6目标系统的其他需求、7目标系统的假设与约束条件
2. 完成需求规格说明书3目标系统功能需求下属模块#3登录注册及个人信息管理系统、#4个人日志管理系统、#13系统测试的用例图及详细功能的表格说明

叶子豪：

本周工作：

完成软件计划开发书7 关键问题

遇到问题：

个性化服务中的推荐算法能否实现很有问题

下周计划：

1. 完成软件开发计划书1.5-1.7+2.1
2. 需求规格说明书：

3目标系统功能需求：3.1功能模块总体设计图+3.2网站功能模块详细设计图+3.3用例详细说明 个人日志管理系统+书评管理系统

2现有系统描述 2.2.3 圈子信息系统用例流程404-406

龙骁：

本周工作：

1.完成软件开发计划书5 支持条件

2.需求规格说明书任务分配和功能点模块分配。

遇到问题：云服务器的配置可能会随后期的实际租聘而调整。

下周计划：

1.完成软件开发计划书2.2，将高光功能点加入性能点列表中

需求规格说明书：

2.完成需求规格说明书一、概述部分

3.完成需求规格说明书2.2新增3个用例流程图607-609

3.完成需求规格书名书四、目标系统性能需求

4.完成需求规格书名书3.3用例详细说明中的6书籍信息维护系统用例。