赵阳：

本周工作：

1.完成1.1背景-1.4参考资料

2.完成2.1,2.2两个总体工作图并新增3个流程图，3两个讨论区用例图和分析

遇到问题：无

下周计划：

1. 整合软件开发计划书和需求规格说明书
2. 两个文档的审核
3. 打开墨韵

沈家琪：

本周工作：

1. 完成软件计划开发书2.5项目开发环境、2.6软件生命周期
2. 完成需求规格说明书2.4圈子信息管理系统下属流程图三个（2.4.2、2.4.3、2.4.4）
3. 完成需求规格说明书3.3.4圈子信息管理系统用例图及用例表格说明

下周计划：

1. 修改软件开发计划书及需求规格说明书格式

龙骁：

本周工作：

1.完成软件开发计划书2.2，将高光功能点加入性能点列表中

2.完成需求规格说明书一、概述部分

3.完成需求规格说明书2.2新增3个用例流程图607-609

4.完成需求规格书名书四、目标系统性能需求

5.完成需求规格书名书3.3用例详细说明中的6书籍信息维护系统用例。

下周计划：

修改软件开发计划书及需求规格说明书格式

罗晓彤：

本周工作：

1. 完成软件开发计划书2.3 2.4
2. 完成软件开发计划书工作规模估计以及工作量估计部分
3. 完成需求规格说明书2.1更改
4. 新增三个用例流程图604-606
5. 更改需求规格说明书2.3 2.4
6. 完成个人信息系统、圈子消息系统用例图表绘制

下周计划：

1. 修改软件开发计划书和需求规格说明书纰漏

叶子豪：

本周工作：

软件开发计划书：1.5-1.7+2.1

需求规格说明书

1、（3.1）功能总体设计图——登陆注册、个人主页、圈子、书库、动态、网站维护

2、（3.2）网站功能模块详细设计图

3、(3.3)用例阐述+图：

3.3.2个人日志管理系统：201-206+收藏日志+日志点赞

3.3.7书评管理系统：701-707+收藏书评+书评点赞+书评热度排序+本章说

4、（2.2.3.4-6）流程图：

查看成员信息+查看圈子信息+修改圈子信息

下周工作：

查看并修改软件开发计划书、需求规格说明书内容。